📊

TOP LEVEL OVERVIEW

AI ผู้ช่วยพยาบาล

ระบบโทรยืนยันนัดผ่าตัด One Day Case

ภาพรวมระบบ • ผู้ใช้งาน • Workflow • คุณค่าทางธุรกิจ

| 🎯 เป้าหมาย | 👥 ผู้ใช้งานหลัก | 📅 Timeline |
| --- | --- | --- |
| ลด workload พยาบาล เพิ่ม Confirm rate ลด No-show | พยาบาล OPD พยาบาล OR ผู้ป่วย One Day Case | Pilot: 3 เดือน Scale-up: 6 เดือน Full deploy: 1 ปี |

# 1. WHY — เหตุผลที่ต้องมีระบบนี้

⚠️ Pain Point ของพยาบาลปัจจุบัน พยาบาลใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการโทรยืนยันนัดผ่าตัดซ้ำ ๆ ทำให้เสียเวลาในการดูแลคนไข้คลินิกอื่น ในขณะที่อัตราการ No-show ยังคงสูง สูญเสีย slot ห้องผ่าตัดและรายได้โรงพยาบาล รวมถึงคนไข้บางส่วนยังไม่ได้รับคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดที่ครบถ้วน

## ปัญหาที่ระบบแก้ไข

| ด้าน | ปัจจุบัน (As-Is) | เป้าหมาย (To-Be) |
| --- | --- | --- |
| เวลาที่ใช้ | 3-5 ชั่วโมง/วัน/พยาบาล 1 คน | < 1 ชั่วโมง (จัดการเคส Escalate) |
| Confirm Rate | 60-70% | 85-90% |
| No-show Rate | 15-20% | < 5% |
| คำแนะนำเตรียมตัว | ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นกับผู้โทร | มาตรฐานเดียวกันทุกเคส |
| บันทึกข้อมูล | กระจัดกระจาย หาย้อนหลังยาก | ดิจิทัล + ค้นได้ทุกเคส |

# 2. WHAT — ระบบทำอะไร

AI ผู้ช่วยพยาบาล คือระบบที่ทำหน้าที่เป็น Virtual Nurse Assistant สำหรับโทรหาผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดแบบ One Day Case โดยอัตโนมัติ เพื่อยืนยันการมาตามนัด ให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และติดตามอาการหลังผ่าตัด

## ขอบเขตการทำงาน (Scope)

| ✅ ในขอบเขต (In Scope) | ❌ นอกขอบเขต (Out of Scope) |
| --- | --- |
| โทรยืนยันนัดผ่าตัดล่วงหน้า | วินิจฉัยโรคหรือสั่งยา |
| อ่านคำแนะนำเตรียมตัวก่อนผ่าตัด | ให้คำปรึกษาทางการแพทย์เชิงลึก |
| รับเรื่องเลื่อนนัด/ยกเลิก | จัดการเคส Emergency |
| ติดตามอาการหลังผ่าตัด (Post-Op) | ผ่าตัดใหญ่ (Major surgery) |
| บันทึก Status + Transcript ลง HIS | รับเรื่องร้องเรียนหรือเคลม |
| Escalate เคสซับซ้อนไปพยาบาล | ดำเนินการทางการเงิน |

## 5 องค์ประกอบหลักของระบบ

| 1 | การเก็บข้อมูล (Data Layer) เชื่อมต่อกับ HIS เพื่อดึงทะเบียนนัดผ่าตัดอัตโนมัติทุกวัน รวมถึงข้อมูลคนไข้และหัตถการ |
| --- | --- |

| 2 | การเข้าใช้งานด้วย Provider ID พยาบาลและแอดมิน Login ด้วย Provider ID มีระดับสิทธิ์ตามบทบาท สามารถดู/แก้ไข Template และตรวจสอบเคสได้ |
| --- | --- |

| 3 | AI โทร Confirm นัด ระบบโทรอัตโนมัติตามคิวที่กำหนด พูดคุยตาม Script และอ่านคำแนะนำเตรียมตัว ตาม Template ของแต่ละหัตถการ |
| --- | --- |

| 4 | Dashboard ทะเบียนคนไข้ หน้าจอสำหรับพยาบาล แสดง Status, Outcome และ Transcript ของแต่ละเคส พร้อม Filter/Search |
| --- | --- |

| 5 | ระบบ Template พยาบาลสามารถสร้าง/แก้ไข Template สำหรับ Pre-Op และ Post-Op แยกตามชนิดหัตถการได้เอง |
| --- | --- |

# 3. WHO — ใครเกี่ยวข้อง

## ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

| กลุ่ม | บทบาท | ประโยชน์ที่ได้รับ |
| --- | --- | --- |
| 👩‍⚕️ พยาบาล OPD/OR | ผู้ใช้งานหลัก ดูแล Template และจัดการเคส Escalate | ลดเวลาโทรซ้ำ ๆ ได้ทำงานคลินิกอื่นแทน |
| 🏥 ผู้ป่วย One Day Case | ได้รับการโทรยืนยันและคำแนะนำ | ได้คำแนะนำเตรียมตัวครบ ไม่ลืมนัด |
| 🩺 แพทย์เจ้าของไข้ | รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเคสยกเลิก/เลื่อน | วางแผน OR ได้แม่นยำขึ้น |
| 👨‍💼 หัวหน้าพยาบาล | กำหนดนโยบาย Template มาตรฐาน | ติดตาม KPI ของทีมได้ |
| 🏢 ผู้บริหาร รพ. | Sponsor และตัดสินใจเชิงนโยบาย | เพิ่มประสิทธิภาพ ลด No-show |
| 💻 ทีม IT | เชื่อมระบบกับ HIS, Maintain ระบบ | ระบบที่ Integrate กับ HIS เรียบร้อย |
| ⚖️ ทีมกฎหมาย/HR | ดูแล PDPA และ Compliance | ระบบที่ผ่านมาตรฐานกฎหมาย |

# 4. HOW — ระบบทำงานอย่างไร

## Top Level Architecture

ระบบประกอบด้วย 4 Layer หลัก ทำงานร่วมกันแบบ End-to-End:

| Layer 1 | 📥 Data Integration Layer เชื่อมต่อ HIS เพื่อดึงทะเบียนนัด ข้อมูลคนไข้ และส่ง Outcome กลับเข้าระบบ |
| --- | --- |
| Layer 2 | 🤖 AI Engine Layer LLM (Gemma4) + Speech-to-Text/Text-to-Speech ภาษาไทย + Logic Engine สำหรับ Decision Tree |
| Layer 3 | 📞 Telephony Layer ระบบโทรออกผ่าน SIP/VoIP จัดคิว บันทึกเสียง และจัดการ Retry อัตโนมัติ |
| Layer 4 | 🖥️ Application Layer (UI) Dashboard สำหรับพยาบาล จัดการ Template Login ด้วย Provider ID และดู Status/Outcome |

## Workflow ภาพรวม

| 1 | ดึงทะเบียนนัด | ระบบดึงรายการคนไข้ที่ต้องโทรล่วงหน้าจาก HIS ทุกวัน |
| --- | --- | --- |

| 2 | พยาบาล Login | ตรวจสอบรายการก่อน AI เริ่มโทร ปรับแก้ Template ถ้าจำเป็น |
| --- | --- | --- |

| 3 | AI โทรอัตโนมัติ | เริ่มโทรตามคิว พูดคุยกับคนไข้ตาม Script ที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| 4 | บันทึกผล | Status (Confirm/Cancel/Reschedule/No-answer) + Transcript ลงระบบ |
| --- | --- | --- |

| 5 | Escalate ถ้าจำเป็น | เคสซับซ้อนหรือ Red Flag ส่งต่อพยาบาลพร้อม Context ครบถ้วน |
| --- | --- | --- |

| 6 | Sync กลับ HIS | ข้อมูลทั้งหมดบันทึกกลับเข้าระบบของโรงพยาบาล |
| --- | --- | --- |

# 5. VALUE — คุณค่าที่ได้รับ

## Key Performance Indicators (KPI)

| ตัวชี้วัด | Baseline | Target Y1 | Target Y2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirm Rate | 65% | ≥ 85% | ≥ 90% |
| No-show Rate | 18% | ≤ 8% | ≤ 5% |
| เวลาพยาบาลที่ใช้/วัน | 4 ชม. | ≤ 1.5 ชม. | ≤ 1 ชม. |
| Patient Satisfaction | - | ≥ 4.0/5 | ≥ 4.3/5 |
| AI Success Rate | - | ≥ 80% | ≥ 90% |
| Escalation Rate | - | ≤ 20% | ≤ 10% |

## ผลกระทบเชิงธุรกิจ (Business Impact)

💰 ผลตอบแทนทางการเงิน ลด No-show 10% เท่ากับเพิ่ม slot OR ที่ใช้งานได้จริงเฉลี่ย 100-150 เคส/เดือน คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี

⏱️ ประสิทธิภาพการทำงาน พยาบาลประหยัดเวลา 2-3 ชั่วโมง/วัน นำเวลาที่เหลือไปดูแลคนไข้คลินิกอื่น หรือทำงานคุณภาพที่ AI แทนไม่ได้

🏥 คุณภาพการบริการ ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่สม่ำเสมอตามมาตรฐาน Template มีคำแนะนำการเตรียมตัวที่ครบถ้วนทุกเคส

📊 Data & Analytics มีข้อมูลดิจิทัลครบทุกเคส วิเคราะห์ pattern No-show ปรับปรุงงานต่อเนื่องได้ และส่งต่อ HIS

# 6. WHEN — Roadmap และ Timeline

| Phase | ระยะเวลา | กิจกรรมหลัก |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 Discovery | 2-4 สัปดาห์ | สัมภาษณ์พยาบาล ออกแบบ Flow และ Decision Tree ทำ Track Instruction |
| Phase 1 MVP | เดือนที่ 1-2 | พัฒนา Prototype และทดสอบกับเคสจำลอง ปรับ Script และน้ำเสียง AI |
| Phase 2 Pilot | เดือนที่ 3-5 | เริ่มใช้กับหัตถการ 1-2 ประเภท จำนวน 50-100 เคสจริง วัดผลและปรับปรุง |
| Phase 3 Scale | เดือนที่ 6-9 | ขยายครอบคลุมทุกหัตถการ One Day Case และเพิ่มงาน Post-Op Follow-up |
| Phase 4 Expand | เดือนที่ 10-12 | ขยายไปแผนกอื่น OPD นัดตรวจ และ Multi-language support |

## ขั้นถัดไป (Immediate Next Steps)

- นัดสัมภาษณ์พยาบาลหัวหน้าทีม OPD/OR ภายใน 1 สัปดาห์

- เก็บ Flow แต่ละประเภทเคสและ Script ปัจจุบัน

- ออกแบบ Decision Tree ละเอียดและทำ Track Instruction

- เสนอแผน Pilot พร้อม Budget ต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ

- คัดเลือก Vendor / สร้างเอง พร้อมประเมิน Cost-Benefit

# 7. RISKS — ความเสี่ยงและการจัดการ

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | วิธีจัดการ |
| --- | --- | --- | --- |
| PDPA Compliance | สูง | สูง | ขอ Consent ก่อนโทร, On-prem deployment, เข้ารหัสข้อมูล, Audit Trail |
| AI พลาด/เข้าใจผิด | ปานกลาง | สูง | Human-in-the-loop, Escalate Threshold ชัดเจน, ทดสอบเข้มก่อน Deploy |
| คนไข้ไม่ยอมรับ AI | ปานกลาง | ปานกลาง | AI แจ้งตัวเองชัด, มีปุ่มขอคุยกับคน, สำรวจความพึงพอใจ |
| ระบบ HIS ไม่เชื่อมต่อ | ต่ำ | สูง | ทดสอบ API ก่อน, มี Fallback Manual Import, Backup plan |
| พยาบาลต่อต้านการเปลี่ยน | ปานกลาง | ปานกลาง | Change Management, ให้พยาบาลร่วมออกแบบ, สื่อสารว่า 'ช่วย' ไม่ใช่ 'แทน' |
| Cost เกิน Budget | ปานกลาง | ปานกลาง | เริ่มจาก MVP เล็ก ๆ, วัด ROI ก่อนขยาย, เปรียบเทียบ Vendor หลายราย |

# 📌 สรุป (One Page Summary)

🎯 เป้าหมาย ลด workload พยาบาล เพิ่ม Confirm rate และลด No-show สำหรับการผ่าตัด One Day Case โดยใช้ AI ทำหน้าที่โทรยืนยันนัดล่วงหน้าและให้คำแนะนำการเตรียมตัว

🔧 วิธีการ ระบบ AI Voice (Gemma4 + Thai TTS/STT) ที่เชื่อมกับ HIS ดึงทะเบียนนัด โทรคนไข้ตาม Script และ Template ที่พยาบาลกำหนด บันทึก Status/Outcome และ Escalate เคสซับซ้อน

💎 คุณค่า Confirm Rate 85%+ • No-show ≤ 5% • ประหยัดเวลาพยาบาล 2-3 ชม./วัน • เพิ่ม slot OR ที่ใช้งานได้ • คุณภาพการดูแลผู้ป่วยสม่ำเสมอ

📅 Timeline Phase 0 (Discovery 1 เดือน) → Phase 1 (MVP 2 เดือน) → Phase 2 (Pilot 3 เดือน) → Phase 3 (Scale 4 เดือน) → Phase 4 (Expand)

⚡ ขั้นถัดไปทันที 1. นัดสัมภาษณ์พยาบาลภายในสัปดาห์นี้ 2. เก็บ Flow และ Script ปัจจุบัน 3. นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ Pilot

เอกสารฉบับนี้สรุปภาพรวมระบบในระดับ Top Level สำหรับใช้สื่อสารกับผู้บริหาร ทีมพัฒนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ